## Slide 1
종합 프로젝트 발표
테 마 : 허리 자세교정 보조기기 개발
팀 명 : 척추요정
발표자 : 박현성
발표일 : 2022.09.13

## Slide 2
종합 프로젝트 발표
목차
이전 주 지적사항 및 수정 내용
이번 주 발표내용
프로젝트 일정표 및 발표 순서
참고 문헌
Q&A

## Slide 3
3. 이전 주 지적사항 및 수정내용
1. 센서 부착 부위 (허리가 가장 많이 굽어지는 지점을 찾기)
척추측만증의 주만곡의 첨부 위치에 따라 경부만곡증, 경흉부만곡증, 흉요부만곡, 요부만곡, 요천부만곡, 흉요추부 이중만곡으로 나뉜다.
빈번하게 휘는 척추의 부위는 통계적으로 기록되지 않음
개인차가 존재하기 때문에 만곡증의 명칭으로 구분만 하고있음.
따라서 이번 프로젝트에서는 3~4개의 센서를 사용하여 ~~

## Slide 4
3. 이전 주 지적사항 및 수정내용
1.

## Slide 5
3. 이전 주 지적사항 및 수정내용
3. 기타 수정사항
일정표 수정(이후 슬라이드에서 공개)
폰트사이즈 통일(굴림체 24pt 혹은 16pt)

## Slide 6
3. 이번 주 발표내용

## Slide 7
3. 이번 주 발표내용

## Slide 8
3. 이번 주 발표내용
<프론트 웹페이지 도식도>

## Slide 9
작업 | 세부작업 | 담당 | 10% 08.30 | 25% 09.06 | 35% 09.13 | 45% 09.20 | 60% 09.27 | 70% 10.04 | 80% 10.11 | 90% 10.18 | 100% 10.31
기초 설계 | 서버 구축 및 라즈베리파이 설정 | 김석준, 유관우 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹 페이지 구상 및 설계 | 박현성, 김정윤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
시제품 제작 | 데이터 수집 | 김석준, 유관우 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | AI 설계 및 학습 | 전 조원 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹 페이지 제작 | 박현성, 김정윤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
평가 및 보완 | 시제품 평가 및 보완점을 탐색 | 전 조원 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
제품 제작 | AI 보완 | 김석준, 유관우 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 웹 페이지 보완 | 박현성, 김정윤 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
평가 및 보완 | 제품 평가 및 피드백 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 보완 및 개선 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
최종 발표 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. 프로젝트 일정표 및 발표 순서

## Slide 10
팀원 | 9/5 | 9/13 | 9/19 | 9/20 | 9/26 | 9/27 | 10/4 | 10/11 | 10/17 | 10/24 | 10/25 | 10/31
김석준 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
박현성 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
유관우 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
김정윤 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. 프로젝트 일정표 및 발표 순서

## Slide 11
5. 참고문헌
[1]. 척추측만증(Scoliosis) - 2. 원인과 부위에 따른 분류 - 민족의학신문 (mjmedi.com)

## Slide 12
5. Q&A